冶河县城段综合整治提升工程—冶河两岸整治工程

勘察采购

谈判文件

采购编号：LTZB-19051

采   购   人：                 （盖章）

采购代理机构：                 （盖章）

编制日期：2019年9月

目 录

第一章 供应商须知及须知前附表

第二章 合同条款及格式

第三章 发包人的要求

第四章 技术规范

第五章 响应文件格式

第六章 评审办法

第一章  供应商须知及须知前附表

目  录

一、谈判公告

二、供应商须知前附表

三、供应商须知

一、谈判公告

项目名称：冶河县城段综合整治提升工程—冶河两岸整治工程勘察采购

项目编号：LTZB-19051

采购人名称：平山县水利局

采购人地址：平山县冶河西路75号

采购人联系方式：刘立虎15076412656

采购代理机构全称：河北兰天工程咨询有限公司

采购代理机构地址：石家庄市桥西区金立方大厦20楼2006室

采购代理机构联系方式：0311-85235539

采购预算金额：300000元

采购方式：竞争性谈判

采购用途：冶河县城段综合整治提升工程—冶河两岸整治工程勘察采购

项目实施地点：平山县县城冶河两岸，建设南大街以西1公里至秀水公园橡胶坝

工期要求：30日历天

供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、且具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质；3、委派的勘察负责人具备注册土木工程师(岩土)执业资格；具有社保机构出具的勘察负责人近三个月养老保险缴纳证明；4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进行信用记录查询，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询结果以网上打印页为准，查询时间在招标公告发布时间以后；5、根据石政办发[2016]70号文和石家庄市财政局《关于在政府采购活动中使用信用报告的通知》的规定，投标时须提供石家庄信用办审核通过并在“信用石家庄”网站进行公示的《信用报告》或信用记录(信用等级需在BBB（含）及以上，信用报告无不良记录）（开标时提供原件）；6、供应商需提供近3个月的依法缴纳税收的完税证明。7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖供应商公章）；8、本次招标不接受联合体投标。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。9、基本开户行开具的资信证明或2018年度年度审计报告。

谈判文件发售时间：2019年9月23日至2019年9月25日（北京时间每天上午9:00-11:00，下午14:00-17:00；法定节假日除外）

谈判文件发售地点：平山县公共资源交易中心二楼

谈判文件发售方式：直接购买（售后不退）

谈判文件售价：500元人民币

竞争性谈判响应文件递交截止时间：2019年 9月27日 10时00 分（北京时间）

开标时间： 2019年 9月27日 10时 00 分（北京时间）

开标地点：平山县公共资源交易中心第一开标室

评标方法和标准：详见竞争性谈判文件

项目联系人：闫亚龙

联系方式：13722444857

传真电话：0311-85235539

采购代理机构受理质疑电话：0311-85235539

本公告发布媒体：中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台

备注：报名时须携带以下资料原件及加盖单位公章的复印件两套参加投标报名，字迹不清、资料不全、章印不清不予受理：1、被授权人前来报名的请携带：法定代表人签字的授权委托书（含法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）、被授权人身份证、社保机构出具的被授权人近三个月养老保险缴纳证明；2、法定代表人前来报名的请携带：法定代表人身份证明（含法定代表人身份证复印件）、法定代表人身份证；3、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）；4、未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单网站截图；5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖供应商公章）；6、投标人注册登记：已在河北省公共资源交易中心受理处通过注册登记的投标人带全报名资料后可直接购买文件，未经注册登记的投标人，请按照河北省公共资源交易信息网www.hebpr.cn）首页“通知公告”中“河北省公共资源交易中心关于招标代理机构及投标人进行登记注册的通知”要求办理，具体相关事宜可电话咨询（0311-66635531）。

二、供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 冶河县城段综合整治提升工程—冶河两岸整治工程勘察采购 |
| 2 | 建设地点 | 平山县县城冶河两岸，建设南大街以西1公里至秀水公园橡胶坝 |
| 3 | 建设规模 | 建设南大街以西1公里处为起点边线，至秀水公园橡胶坝为终点，全长约2.7公里，主要内容为河道整治与河道景观效果提升；湿地公园对岸护坡提升，长度约1公里，包括护岸工程及灌溉工程；建设南大街以西，新建市政路，长度约860米，宽度为19米，包括道路工程、排水工程、路灯安装；马冢河与冶河交汇处湿地景观提升；冶河北岸，丽水湾橡胶坝至马冢河，新建堤防长度约280米。 |
| 4 | 安全目标 | 不发生安全责任事故 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 勘察采购 |
| 7 | 工期要求 | 30日历天 |
| 8 | 资金来源 | 地方政府债券 |
| 9 | 供应商资格要求 | 供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、且具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质；3、委派的勘察负责人具备注册土木工程师(岩土)执业资格；具有社保机构出具的勘察负责人近三个月养老保险缴纳证明；4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进行信用记录查询，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询结果以网上打印页为准，查询时间在招标公告发布时间以后；5、根据石政办发[2016]70号文和石家庄市财政局《关于在政府采购活动中使用信用报告的通知》的规定，投标时须提供石家庄信用办审核通过并在“信用石家庄”网站进行公示的《信用报告》或信用记录(信用等级需在BBB（含）及以上，信用报告无不良记录）（开标时提供原件）；6、供应商需提供近3个月的依法缴纳税收的完税证明。7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖供应商公章）；8、本次招标不接受联合体投标。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。9、基本开户行开具的资信证明或2018年度年度审计报告。 |
| 10 | 工程计价方式 | 无 |
| 11 | 谈判有效期 | 30日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 12 | 谈判保证金 | 投标保证金提交形式：转账、电汇方式 缴纳数额：6000元 缴纳时间：投标人保证金应在提交响应文件截止时间前一天16:00之前交至平山县财政集中支付中心，并到平山县公共资源交易中心财务科换取供应商保证金收据。保证金缴纳以平山县公共资源交易中心收据为准，过期恕不受理，报名投标按无效处理。 开户名称：平山县财政集中支付中心 账 号：100147802974 开 户 行：中行平山支行 联系人：茹文红 0311-82937031 投标人采用电汇、转账形式递交保证金的，请在汇款时注明：项目名称及汇款事由（投标保证金），并由供应商的基本账户一次性转出，对因未注明汇款单位、项目名称及汇款事由而造成保证金不能及时到账的，后果由供应商自负。 换取投标保证金收据时需携带投标单位基本账户开户许可证原件及复印件加盖公章、转账凭证原件及复印件加盖公章（以现金缴纳投标保证金的，现金应从投标单位基本户转出，并提供转出凭证，否则视为未交投标保证金）。 |
| 13 | 采购预算金额 | 300000元 |
| 14 | 踏勘现场 | 自行踏勘，预先和采购人联系 |
| 15 | 响应文件份数 | 一份正本，三份副本 |
| 16 | 响应文件提交地点及递交截止时间 | 地点：平山县公共资源交易中心第一开标室 时间：2019年9月27日 10：00（北京时间） |
| 17 | 谈判地点 | 地点：平山县公共资源交易中心第一评标室 时间：2019年9月27日10：30（北京时间） |
| 18 | 评审办法 | 详见第七章 |
| 19 | 谈判文件售价 | 谈判文件每套售价 500 元（售出不退） |
| 20 | 联系方式 | 采购人：平山县水利局 地址：平山县冶河西路75号 联系人：刘立虎 联系电话: 15076412656 |
|  |  | 采购代理机构：河北兰天工程咨询有限公司 地址：石家庄市桥西区金立方大厦20楼2006室 联系人：闫亚龙 联系电话：13722444857 |
| 21 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 22 | 代理服务费 | 由招标人一次性支付。 |
| 23 | 质疑和投诉 | - 书面形式。 - 内容和格式，依照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》提交。 |

## 三、供应商须知

(一)总则

1.项目说明

1.1 本项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章，通过竞争性谈判采购方式选定承包人。

2.招标范围及工期

2.1 本项目的范围详见本须知前附表第6项。

2.2 本项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3.资金来源

3.1 本项目资金来源详见竞争性谈判须知前附表第8项。

4.合格的供应商

4.1 供应商资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2 供应商合格条件详见谈判公告。

5.踏勘现场

5.1采购人将按本须知前附表第14项要求，由供应商自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6.谈判费用

6.1 供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的一切费用。

(二)谈判文件

7.谈判文件的组成

7.1 谈判文件包括下列内容：

第一章 供应商须知及须知前附表

第二章 合同条款及格式

第三章 发包人的要求

第四章 技术规范

第五章 响应文件格式

第六章 评审办法

7.2 除7.1内容外，采购人在提交响应文件截止时间5天前，以书面形式发出的对谈判文件的澄清或修改内容，均为谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

7.3 供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得谈判文件5日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该谈判有可能被拒绝。

8.谈判文件的澄清或者修改

8.1 供应商对谈判文件有任何疑问的，应当在谈判文件发出之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出澄清要求，并送至采购代理机构。

8.2谈判文件发出后，在提交响应文件截至时间3个工作日前，采购人可对谈判文件进行必要的澄清和修改。

8.3无论是采购人根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清或者修改，或是根据供应商的要求对谈判文件做出澄清，采购人都将于响应文件递交截至时间3个工作日前以书面形式通知所有谈判文件收受人。供应商在收到该澄清文件后3个工作日内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

8.4谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.5 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将根据有关规定延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在谈判文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 响应文件和与竞争性谈判有关的所有文件均应使用中文。

9.2 除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1 法定代表人身份证明书；（如果法定代表人参加谈判，应携带该企业的营业执照、法定代表人身份证明书、身份证，谈判时均需提供原件。响应文件中附营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、身份证复印件。）

10.2 法定代表人授权委托书；（如果被授权委托的代理人参加谈判，应携带授权委托书、身份证，谈判时均需提供原件。响应文件中附授权委托书原件、身份证复印件。）

10.3报价函；

10.4保证金缴纳证明复印件；

10.5勘察费用清单

10.6资格审查文件；

10.7评审办法

11、响应文件格式

11．1响应文件包括本须知第10条中规定的内容，供应商提交的响应文件应当使用谈判文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12.报价

12.1 本项目的报价采用本须知竞争性谈判须知前附表第10项所规定的方式；

12.2 谈判总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和；

12.3除非采购人对谈判文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程项目报价。任何有选择的报价将不予接受。

12.4二次报价中工程总价包括按谈判文件规定完成项目的全部费用，包括工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金；

12.5供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

12.6施工中原有建筑、道路、绿化等设备设施不允许破坏，一旦发生破坏情况，在甲方指定时间内无偿修复。

13．货币

13.1本项目报价采用的币种为人民币。

14.谈判有效期

14.1 谈判有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本谈判文件要求的响应文件均保持有效。

14.2 在特殊情况下，采购人在原定谈判有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长竞争性谈判有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收保证金。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要将竞争性谈判保证金的有效期延长到与谈判有效期一致，本须知第15条关于保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15.保证金

15.1 供应商应在谈判截止日前，按有关规定提交本须知前附表第12项所规定数额的保证金，并作为其响应文件的一部分。

供应商须在谈判截止时间前一天16:00之前交至平山县财政集中支付中心，并到平山县公共资源交易中心财务科换取供应商保证金收据。保证金缴纳以平山县公共资源交易中心收据为准，过期恕不受理，报名投标按无效处理。

开户名称：平山县财政集中支付中心

账    号：100147802974

开 户 行：中行平山支行

联系人：茹文红  0311-82937031

15.2对于未能按要求提交保证金的供应商，采购人将视为其不响应谈判文件要求而予以拒绝。

15.3保证金的返还：在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的竞争性谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交人的保证金。

15.4如供应商发生下列情况之一时，保证金将被没收；

- 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购采购机构同意，将成交项目分包给他人的；

(3)拒绝履行合同义务的。

16. 响应文件的份数和签署

16.1 供应商应按本须知前附表第15项规定的份数提交响应文件。

16.2 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面或扉页的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 响应文件封面或扉页、总价、响应函及法定代表人授权委托书均应加盖供应商单位公章和法定代表人签字（或印鉴）。法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证原件在谈判时提交采购人核验。

16.4 全套响应文件应尽量避免涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商单位公章。

### （四）响应文件的提交

17. 响应文件的装订、密封和标记

17.1 供应商应将所有响应文件清楚地标明“正本”或“副本”，胶装、并装于密封袋中；

17.2在响应文件密封袋上应：

17.2.1写明采购人名称和地址；

17.2.2注明下列识别标志：

（1）项目编号；

（2）项目名称；

（3）    年  月  日   时  （北京时间）谈判，此时间以前不得开封。

17.3除了按本须知第17.1款和第17.2款所要求的识别字样外，在响应文件密封袋上还应写明供应商的名称与地址、邮政编码，以便本须知第20条规定情况发生时，采购人可按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回。

17.4 如果响应文件没有按本竞争性谈判须知第17.1款、第17.2款和第17.3款的规定加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对密封不合格的响应文件采购人将拒绝接收。

17.5 响应文件的密封袋应加盖供应商法人单位公章作密封章。

18. 响应文件的提交

18.1  供应商应按本须知前附表第16项所规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

19. 响应文件提交的截止时间

19.1 响应文件的截止时间见本须知前附表第16项规定。

19.2 采购人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的竞争性谈判响应文件递交截止时间为准。

19.3 到谈判截止时间止，采购人收到的响应文件少于3个的，采购人依法重新组织采购。

20. 迟交的响应文件

20.1 采购人在本须知第16条规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

21. 响应文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商在提交响应文件之后，在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

21.2 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在补充、修改响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3 在谈判截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

21.4 在谈判截止时间至谈判有效期满之前，供应商不得辙回其响应文件，否则其竞争性谈判保证金将被没收。

### （五）谈判、评审

22. 响应文件的有效性

22.1 响应文件出现下列情形之一的，该响应文件采购人将拒收：

22.1.1 响应文件逾期送达的或者是未送达指定地点的；

22.1.2 响应文件外封套未按照谈判文件的要求加盖密封章的；

22.2 响应文件有下列情形之一的，由谈判小组初审后按无效文件处理：

22.2.1响应文件封面或扉页、竞争性谈判总价、竞争性谈判函未加盖供应商单位公章的；

22.2.2响应文件封面或扉页、竞争性谈判总价、竞争性谈判报价函未加盖法定代表人印鉴（或签字）的；

22.2.3响应文件未按规定格式填写、盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

22.2.4供应商未按照谈判文件的要求提供竞争性谈判保证金的；

22.2.5供应商以他人名义参加竞争性谈判、串通报价、响应文件雷同或者以弄虚作假等方式参加的；

22.2.6响应文件其他未实质上响应谈判文件的。

22.2.7响应文件存在其他违反国家、省市相关法律法规情况的。

23、谈判

23.1采购人按本须知前附表第17项所提供的时间和地点组织谈判，并邀请所有已购谈判文件的供应商参加。

23.2 按规定提交合格的撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商；按本须知第22条规定确定为无效的响应文件，不予送交评审。

23.3谈判程序：

23.3.1谈判由采购代理机构主持；

23.3.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

23.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、首次报价及响应文件其他主要内容。

23.4采购人在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前收到的响应文件，谈判会议时都当众予以拆封、宣读。

23.5采购代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

24、谈判小组与评审

24.1 谈判小组由采购人依法组建，负责评审活动。

24.2 报价结束后，开始评审，评审采用保密方式进行。

25、谈判过程的保密

25.1 谈判开始直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交候选供应商的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均应严格保密。

25.2 在响应文件的评审和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

25.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交的供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交的供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

26. 响应文件的澄清

26.1 为有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。根据本须知第28条规定，凡属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

27. 响应文件的初步评审

27.1评审时，谈判小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了谈判文件的要求。所谓实质上响应，是指响应文件应与谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将不会对其他实质上响应谈判文件要求的响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

27.2如果响应文件实质上不响应谈判文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的文件。

28. 响应文件的评审

28.1评审采用本谈判文件第七章规定的评审办法、标准。

28.2谈判小组经评审，认为所有响应性文件都不符合谈判文件要求的，可以否决所有响应性文件。

29.谈判小组与通过技术部分评审的的供应商围绕技术、合同条款等内容分别进行一轮或多轮谈判。

谈判过程保密，谈判期间供应商企图影响谈判工作的任何不当言行将导致被拒绝。

### （六）合同的授予

30. 合同授予标准

30.1 本项目的合同将授予采购人根据本须知第28.1款确定的成交供应商。

31.成交通知书

31.1谈判结果公示1个工作日后，采购人向成交供应商发放成交通知书。

32. 合同协议书的签订

32.1 采购人向成交供应商发出成交通知书之日起30日内，供应商按照谈判文件和响应文件与采购人订立书面合同。

32.2采购人如不按本投标须知第32.1款的规定与成交供应商订立合同，双倍返还保证金。

32.3成交供应商如不按本投标须知第32.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，竞争性谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。

32.5除非合同与谈判文件有重大背离以外，如因成交供应商原因拒签合同，则采购人将废除成交，给采购人造成的损失，应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。采购人可与排名第二的成交侯选供应商谈判并签订合同，依次类推。也可重新组织采购。

（七）投标无效的情形

33.存在下列情况之一的，投标无效:

33.1未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；

33.2响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

33.3不具备谈判文件中规定的资格要求的；

33.4报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

33.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

33.6法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

34.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

34.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

34.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

34.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

34.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

34.5不同供应商的响应文件相互混装；

34.6不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(八)采购活动失败的情形

35.有下列情形之一的，为本次采购活动失败：

35.1响应性文件递交截止时间止，提交响应文件的供应商不足三家的；

35.2符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

35.3经谈判小组评审后否决所有响应性文件的。

35.4出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.5因重大变故，采购任务取消的。

36.本次采购活动失败后，除采购任务取消情形外，采购单位重新组织采购。

- 第二章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1.   一般约定

1.1  词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察费用清单、勘察纲要，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和勘察人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知勘察人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由勘察人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由勘察人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.7 勘察纲要：指勘察人在投标文件中的勘察纲要。

1.1.1.8 勘察费用清单：指勘察人投标文件中的勘察费用清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）勘察人。

1.1.2.2 发包人：指与勘察人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 勘察人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行 义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由勘察人任命，代表勘察人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6   分包人：指从勘察人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.3  工程和勘察

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察招标的工程。

1.1.3.2 勘察服务：指勘察人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。

1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临 时工程和材料。

1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。

1.1.3.5 勘察资料：是发包人按合同约定向勘察人提供的，用于完成勘察服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 勘察文件：指勘察人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划、图纸、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4  日期

1.1.4.1 开始勘察通知：指发包人按第 6.1 款通知勘察人开始勘察的函件。

1.1.4.2 开始勘察日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始勘察通知中写明的开始勘察日期。

1.1.4.3   勘察服务期限：指勘察人在投标函中承诺的完成合同勘察服务所需的期限，包括按第 6.2 款、第 6.3 款、第 6.5 款和第 6.7 款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成勘察日期：指第 1.1.4.3 目约定勘察服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日 开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5  合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指勘察人按合同约定完成了全部勘察工作后，发包人应付给勘察人的金 额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的 其他费用，但不包括利润。

1.1.6  其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3  适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件 的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察费用清单；

（8）勘察纲要；

（9）其他合同文件。

- 1.5  合同协议书

勘察人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约 定外，发包人和勘察人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同 生效。

- 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 勘察文件的提供

除专用合同条款另有约定外，勘察人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察文件。合同约定勘察文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出 修改意见。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给勘察人。由于发包人未按时提供文件造成勘察服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

- 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往 函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

- 1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

- 1.9  严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.10  知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，勘察人完成的勘察工作成果，除署名权以外的著作权 和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2 勘察人在从事勘察活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产 权所引起的责任，由勘察人自行承担。因发包人提供的勘察资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.3 勘察人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标 报价之中。

- 1.11  文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露 给他人或公开发表与引用。

- 1.12  发包人要求

1.12.1  勘察人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知勘察人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘察人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或) 延长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，勘察人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改 正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘察人的全部损失由发包人承担。

- 2. 发包人义务

- 2.1  遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察人免于承担因发包人违反法律而引起的 任何责任。

- 2.2 发出开始勘察通知

发包人应按第 6.1 款的约定向勘察人发出开始勘察通知。

- 2.3  办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准 或备案手续，发包人应当按时办理，勘察人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由勘察人负责办理的勘察所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

- 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向勘察人及时支付合同价款。

- 2.5提供勘察资料

发包人应按第 1.6.2 项的约定向勘察人提供勘察资料。

- 2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

- 3. 发包人管理

- 3.1 发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2  发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代 表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

- 3.2  监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无 权修改合同。

3.2.2 合同约定应由勘察人承担的义务和责任，不因监理人对勘察文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

- 3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向勘察人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发 包人代表签字确认。

3.3.2 勘察人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘察人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函 的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，勘察人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人 员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

- 3.4  决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对勘察人的勘察工作和/或勘察文件作出处理决定，勘察人应按照发包人的决定执行，涉及勘察服务期限或勘察费用等问题按第 11 条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察人书面提出的事项作出书面答复； 逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

- 4. 勘察人义务

- 4.1 勘察人的一般义务

4.1.1 遵守法律

勘察人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

勘察人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3  完成全部勘察工作

勘察人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷 进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察人应按合同约定提供勘察文件，以及 为完成勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施 的搭设、维护、管理和拆除。

4.1.4  保证勘察作业规范、安全和环保

勘察人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、 安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。

4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害

勘察人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘察人占用或使用他人的施工场地，影响他人 作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6  其他义务

勘察人应履行合同约定的其他义务。

- 4.2  履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察成果文件之日起 28 日后失效。如果勘察人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约 定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

- 4.3 分包和不得转包

4.3.1 勘察人不得将其勘察的全部工作转包给第三人。

4.3.2 勘察人不得将勘察的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外， 未经发包人同意，勘察人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 发包人同意勘察人分包工作的，勘察人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包 勘察工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察费用由勘察人与分包人自行支付。

4.3.4  分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、 设备和类似业绩等。

- 4.4  联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不 得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体 各成员全面履行合同。

- 4.5  项目负责人

4.5.1  勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行 其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且 无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 勘察人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察人单位章，并由勘察人的项目负责人 签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应 将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

- 4.6  勘察人员的管理

4.6.1 勘察人应在接到开始勘察通知之日起 7 天内，向发包人提交勘察项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察人员应相对稳定，更换主要勘察人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察人员包括项目负责人、勘探负责人、试验负责 人等；作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等。

4.6.3 勘察人应保证其主要勘察人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加 发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。 发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

- 4.7 撤换项目负责人和其他人员

勘察人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、 行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察人应予以撤换。

- 4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 勘察人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 勘察人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因 勘察需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或 付酬。

4.8.3 勘察人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环 境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

4.8.4 勘察人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气 体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的， 勘察人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 勘察人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

- 4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给勘察人的各项价款，应专用于合同勘察工作。

- 5. 勘察要求

- 5.1  一般要求

5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、 安全标准进行勘察服务，降低工程质量。

5.1.2 勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作，并应符 合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更 为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、 行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变 化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵 守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。

- 5.2  勘察依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察服务合同及补充合同；

（5）本工程设计和施工需求；

（6）合同履行中与勘察服务有关的来往函件；

（7）其他勘察依据。

- 5.3  勘察范围

5.3.1 本合同的勘察范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察范围应当根据三者 之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所勘察工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察等阶 段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4  工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

- 5.4 勘察作业要求

5.4.1  测绘

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 日内，向勘察人提供测量基准 点、水准点和书面资料等；勘察人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。

（2）勘察人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘 工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。

（3）工程勘探之前，勘察人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位 置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。

5.4.2  勘探

（1）勘察人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理 勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

（2）勘察人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、 地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中

断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由勘察人自行承担。

（3）勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探 记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探 报表和勘探日志。

（4）勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探 场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。 验收通过之后如果发生沉陷，勘察人应当及时进行二次封孔和现场验收。

5.4.3  取样

（1）勘察人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特 征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并 不限于土样、水样、岩芯等。

（2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前， 宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。

（3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编 号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

5.4.4  试验

（1）勘察人应当根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测 试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠 性。

（2）勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相应的资格证书、 试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。

（3）勘察人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要； 勘察设备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作； 试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液， 符合环境保护、健康卫生等要求。

（4）试验报告的格式应当符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认；试验负责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。

- 5.5 勘察设备要求

5.5.1 勘察人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。勘察人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。

5.5.2 勘察人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触 探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩 仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。

5.5.3 勘察人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求 勘察人增加或更换勘察设备，勘察人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由 勘察人自行承担。

- 5.6 临时占地和设施要求

5.6.1 勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设 施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实 施。

5.6.3 临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。 如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给勘察人的勘察费用中扣除。

5.6.4 勘察人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括 并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公 生活用房、取样存放场所等。

5.6.5 临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款 另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担。

- 5.7 安全作业要求

5.7.1 勘察人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同 条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

5.7.2 勘察人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构 筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

5.7.3  勘察人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理， 特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.7.4 勘察人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动 保护设施，加强对勘察人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.7.5 勘察人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。勘察人还应按 预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.7.6 勘察人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但 由于发包人原因造成勘察人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

5.7.7 由于勘察人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由勘 察人负责赔偿。

- 5.8 环境保护要求

5.8.1 勘察人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.8.2 勘察人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

5.8.3 勘察人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

- 5.9 事故处理要求

5.9.1 合同履行过程中发生事故的，勘察人应立即通知发包人。

5.9.2 发包人和勘察人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损 失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和勘察人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

- 5.10  勘察文件要求

5.10.1 勘察文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察 依据应完整、准确、可靠，勘察方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.10.2 勘察文件的深度应满足本合同相应勘察阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

- 6. 开始勘察和完成勘察

- 6.1  开始勘察

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前 7 天向勘察人发出开始勘察通知。勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开 始勘察通知的，勘察人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

- 6.2  发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察服务期限延误的，发包人应当延长勘察服务期限并增加勘察费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察；

（4）未按合同约定及时支付勘察费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

- 6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误 的，勘察人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.3.2 勘察人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措施进行保护；勘察人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

- 6.4  勘察人引起的周期延误

由于勘察人原因造成周期延误，勘察人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高 限额在专用合同条款中约定。

- 6.5  第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

- 6.6  完成勘察

6.6.1 勘察人完成勘察服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察文件。

6.6.2 勘察文件是工程勘察的最终成果和设计施工的重要依据，应当根据本工程的勘察内容和不同阶段的勘察任务、目的和要求等进行编制。勘察文件的内容和深度应当满足对应阶段的 设计需求。

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。

- 6.7 提前完成勘察

6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察人认为能够提前完成勘察的，可向发包 人递交一份提前完成勘察建议书，包括实施方案、提前时间、勘察费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察而减少勘察费用；增加勘察费用的，所增费用由发包人承担。

6.7.2  发包人要求提前完成勘察但勘察人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下， 发包人不得压缩合理的勘察服务期限。

6.7.3 由于勘察人提前完成勘察而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中 约定勘察人因此获得的奖励内容。

- 7. 暂停勘察

- 7.1 发包人原因暂停勘察

合同履行中发生下列情形之一的，勘察人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到勘察人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，勘察人有权暂停勘察并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停勘察；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

- 7.2 勘察人原因暂停勘察

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察人发出通知暂停勘察，由此造成费用的 增加和（或）周期延误由勘察人承担：

（1）勘察人违约；

（2）勘察人擅自暂停勘察；

（3）合同约定由勘察人承担责任的其他情形。

- 7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察的，暂停期间勘察人应负责妥善保护已完部分的勘察文件， 由此增加的费用由责任方承担。

- 8. 勘察文件

- 8.1 勘察文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收勘察人提交的勘察文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经 接收勘察文件。

8.1.2 发包人接收勘察文件时，应向勘察人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文 件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 勘察文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件等要求，在专用合同条款中约定。

- 8.2 发包人审查勘察文件

8.2.1  发包人接收勘察文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和 费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2  除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘察人的勘察文件已经通过发 包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意勘察文件的，应以书面形式通知勘察人，说明审查不通过的理由及其具体内容。勘察人应根据发包人的审查意见修改完善勘察文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

- 8.3  审查机构审查勘察文件

8.3.1 勘察文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将勘察文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘察人因为质量问题而应承担的勘察责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察人按照审查 意见修改完善勘察文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再 由勘察人根据新的发包人要求修改完善勘察文件。

8.3.3 由于自身原因造成勘察文件未通过审查机构审查的，勘察人应当承担违约责任，采取 补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

- 9. 勘察责任与保险

- 9.1 工作质量责任

9.1.1 勘察工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2 勘察人应做好勘察服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责 任制度，加强勘察服务全过程的质量控制，建立完整的勘察文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 勘察人应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

9.1.4 勘察人应按合同约定对勘察服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制 勘察工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.5 发包人有权对勘察工作质量进行检查和审核。勘察人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘察人按合同约定应负的责任。

- 9.2 勘察文件错误责任

9.2.1 勘察文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论勘察人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正， 但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2  因勘察人原因造成勘察文件不合格的，发包人有权要求勘察人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成勘察文件不合格的，勘察人应当采取补救措施，直至达到合同要求 的质量标准，由此造成的勘察费用增加和（或）勘察服务期限延误由发包人承担。

- 9.3 勘察责任主体

9.3.1 勘察人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 勘察责任为勘察单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证勘察文件符合法律 法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定 代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4 勘察责任保险

9.4.1  除专用合同条款另有约定外，勘察人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程勘察责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程勘察责任险的保险范围，应当包括由于勘察人的疏忽或过失而造成的工程质量事 故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程勘察保险事故后，勘察人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业 务；保险金不足以补偿损失的，由勘察人自行补偿。

- 10. 设计和施工期间配合

- 10.1 设计期间配合

10.1.1 设计配合指勘察人配合设计人，在设计期间对本工程进行的补充勘察或其他配合工作。

10.1.2 勘察人应当根据设计工作需要，对勘察报告和资料文件中的不完善或者错误之处，进行验证、补充或者修改；如遇不利的工程地质条件，勘察人应与设计人研讨并提出解决建议。

- 10.2 施工期间配合

10.2.1 施工配合指勘察人配合施工承包人，在施工期间对本工程进行的补充勘察或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他 便利条件。

10.2.3 勘察人应在本工程的施工期间，积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，委派专业人员配合施工承包人及时解决与勘察有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工 作。

10.2.4 发包人应当组织勘察技术交底会，由勘察人向发包人、监理人和施工承包人等进行 勘察交底，对本工程的勘察意图、勘察文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，勘察人参 加验收并出具本单位的验收结论。

- 11. 合同变更

- 11.1  变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致 后进行变更，勘察服务期限和勘察费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）勘察范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非勘察人的原因引起的周期延误；

（3）非勘察人的原因，对工程同一部分重复进行勘察；

（4）非勘察人的原因，对工程暂停勘察及恢复勘察。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的， 按照上述约定进行调整。

- 11.2  合理化建议

11.2.1  合同履行中，勘察人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。

11.2.2  勘察人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

- 12. 合同价格与支付

- 12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘 察费用的依据之一。

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要， 进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配 合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保 护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4 发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

- 12.2  定金或预付款

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的勘察。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给勘察人；勘察人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3 勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时，定金不予退 还。

- 12.3 中期支付

12.3.1 勘察人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给勘察人；勘察人应当 提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3  中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

- 12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察 费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给勘察人；勘察人应当 提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3  发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察人进行修正和提供补充资料，由勘察人重新提交。勘察人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。

- 13. 不可抗力

- 13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指勘察人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免 发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战 争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

- 13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

- 13.3  不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力 发生前已完成的勘察工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事 人承担全部损失。

- 14. 违约

- 14.1 勘察人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：

（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；

（2）勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失；

（4）勘察人无法履行或停止履行合同；

（5）勘察人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 勘察人发生违约情况时，发包人可向勘察人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察人发出解除合同通知。勘察人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

- 14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；

（2）发包人原因造成勘察停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约 责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 15. 争议的解决

发包人和勘察人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决 不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2  发包人： 平山县水利局 。

1.1.3.1  本次进行勘察招标的项目为 冶河县城段综合整治提升工程—冶河两岸整治工程。

1.1.3.6  本合同包括的具体勘察文件：本合同包括的勘察报告。

1.6 文件的提供和照管

1.6.2  发包人负责提供的文件包括：勘察任务书 ，提供数量： 1份提供期限：合同签订后14天内。

3. 发包人管理

3.2 监理人

3.2.1  本工程是否委托监理人进行勘察设计监理： 否 。

3.4 决定或答复

3.4.2  发包人应在收到设计人书面提出的事项后 14天内作出书面答复。

5.勘察要求

5.3勘察范围

5.3.2工程范围包括： 本项目的勘察以及后续服务等 。

5.3.3阶段范围包括： 勘察 。

5.3.4工作范围包括： 本项目的勘察以及后续服务等 。

5.7 安全作业要求

5.7.1  勘察人编制安全措施计划的期限： 签订合同7日内 。

6.开始勘察和完成勘察

6.1 开始勘察

6.1.1 勘察服务周期安排： 自签订合同之日起30天内完成勘察报告；施工现场后续服务从工程施工开始至竣工验收止。

6.2发包人引起的周期延误

由于发包人原因造成勘察服务期限延误的，延长勘察服务期限的计算方法： /；增加勘察设计费用的计算方法： / 。

6.3勘察人引起的周期延误

逾期违约金的计算 方法 ： 1000元/天 ； 逾 期 违 约 金 的 最高限额： 	10%签约合同价 。

6.5 非人为因素引起的周期延误

6.5.1 异 常 恶 劣 气 候 条 件 包括 ： / ； 不 利 物 质 条 件 包括：/。

6.7 提前完成勘察

6.7.3 由于勘察人提前完成勘察而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：/。

8. 勘察文件

8.1 勘察设计接收

8.1.3 勘察文件提交要求：

自签订合同书之日起30天内完成施工文件；

勘察人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘察报告电子版一份。

勘察人提供勘察文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求必须满足发包人和上级主管部门要求，数量除满足上述份数要求之外，如需增加，其费用应视为已含入合同报价中，发包人不再另行支付。

8.2 发包人审查勘察文件

8.2.1  发包人审查勘察文件的具体范围：本项目方案设计以及相关服务；明细内容： / ； 费用分担原则： 费用已包含在勘察费中，由勘察人承担 。

10.招标和施工期间配合

10.2 施工期间配合

10.2.2施工配合指勘察人配合施工承包人，在施工期间对本工程进行的补充勘察或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

11.合同变更

11.1变更情形

11.1.1合同变更时，勘察服务期限的调整方法：/；勘察费用的调整方法：/ 。

在合同实施期间，合同价格不随国家政策或法规及市场因素的变化而进行调整；与项目工可对比技术标准变化或重大勘察变更引起勘察工作变化，造成勘察费用增加时，由发包人与勘察人友好协商解决。

11.2合理化建议

11.2.2 勘察人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励： /。

12.合同价格与支付

12.1合同价格

12.1.1本合同的报价方式：    总价合同	。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目勘察费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分： 不调整 。

合同计价模式为总价合同的，勘察费用支付阶段如下：

（1）全部工程施工文件均按期完成并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，向勘察人支付至勘察费用的 97 ％；

（2）本项目交工证书签发后 28 天内，发包人向勘察人退还质量保证金。

12.2 预付款

    - 预付款的额度、支付方式： 无 。

12.3中期支付

12.3.1中期支付申请的格式及份数：  4份。

12.3.2逾期付款违约金：每延期支付 1 天, 发包人应付给勘察人拖欠金额的 按中国人民银行发布的同期六个月内（含六个月）短期贷款基准利率加手续费计算的违约金。

12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：/ 。

12.4费用结算

12.4.1勘察费用结算申请的份数和提交期限： 4份。

12.4.2逾期付款违约金：每延期支付 1 天, 发包人应付给勘察人拖欠金额的 /	‰②的违约金。

12.5 暂列金额

12.5.1  本合同的暂列金额为工程勘察费的  0  ％。

12.6 质量保证金

本项目的质量保证金为勘察费用总额的 3% 。

14.违约

14.1勘察人违约

14.1.1（10）施工预算超过初步勘察概算的 0 %，或工程竣工决算超过施工预算的 0 %；

14.1.2（11）单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过该合同段合同价的  20  %。

14.1.3 勘察人发生违约情况时，发包人有权向勘察人课以违约金，具体约定如下： /。

14.2 发包人违约

14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：/。

15.争议的解决

15.1 争议的最终解决方式： 诉讼	如采用诉讼，诉讼机构名称： 平山县人民法院。

- 第三节合同附件格式

- 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为

实施 	（项目名称），已接受

（勘察人名称，以下简称“勘察人”）

对该项目勘察投标。

发包人和勘察人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）勘察费用清单；

（7）勘察纲要；

（8）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

4.项目负责人： 	。

5.勘察工作质量符合的标准和要求： 	。

6.勘察人承诺按合同约定承担工程的勘察工作。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察人支付合同价款。

8.勘察人计划开始勘察日期： 	，实际日期按照发包人在开始勘察通知中载明的开始勘察日期为准。勘察服务期限为 	天。

9.本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	（盖单位章）	勘察人： 	（盖单位章）

法定代表人或                           法定代表人或

其委托代理人：      （签字）	其委托代理人：      （签字）

- 年 	月 	日	                         	年 	月 	日

- 第三章 发包人要求

发包人要求

本项目的勘察过程与成果必须符合国家现行有关建筑工程标准强制性条文，符合国家现行勘察的规范、标准。

本工程拟建构筑物共五个，包括景观平台一个，连接梯道两个，景观桥两个。其中景观平台位于冶河南岸，冶河大桥东侧约50m，拟采用钢筋混凝土框架梁板结构，基础采用扩大基础；连接梯道及景观桥位于冶河北岸，滨河西路西侧，连接梯道拟采用钢结构，基础采用扩大基础；景观桥拟采用钢筋混凝土结构，基础采用扩大基础。

拟建桥梁一览表

| 建筑物名称 | 重要性等级 | 抗震设防类别 | 桥式 类型 | 桥 宽 （米） | 跨度 （米） | 基础 形式 | 单个桥墩荷重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观平台 | 二 级 | 丁类 | 钢筋混凝土梁板结构 | 5 | 5 | 扩基 | 450KN |
| 连接梯道 | 二级 | 丁类 | 钢结构 | 3 | 9 | 扩基 | 450KN |
| 景观桥 | 二级 | 丁类 | 钢筋混凝土拱桥 | 4 | 13 | 扩基 | 1100KN |

为了给结构设计提供可靠依据，以保证工程进展顺利，须对构筑物位置的地质情况进行详细勘察。

第四章   技术规范

一、按国家现行规定执行

第五章 响应文件格式

正本或副本

冶河县城段综合整治提升工程—冶河两岸整治工程

勘察采购

响应文件

采购编号：LTZB-19051

供应商：                   （盖章）

法定代表人：               （签字或印鉴）

编制日期：   年  月  日

目录

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 报价函

- 保证金缴纳证明

- 勘察费用清单

- 资格审查文件

- 评审办法

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓    名：       性别：      年龄：      职务：

系         （投标单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商：                        （盖章）

日  期：            年       月       日

（后页附身份证复印件）

注：1、只法人参加开标会时在递交响应文件时须单独递交一份法定代表人身份证明书以备查验；

2、无论何种情况均需后附身份证复印件。

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                （姓名、职务）为我公司签署本项目的响应文件的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加                    （采购人）的                 项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

- 代理人无转委权。特此委托。

代理人：     （签字）      性别：            年龄：

单位：                     地址：            职务：

身份证号：

- 投标单位：                 （盖章）

法定代表人：              （签字或印鉴）

- 日期：  年  月  日

有效期：      年    月    日至     年     月     日

注：1、供应商授权委托代理人在递交响应文件时须单独递交一份授权委托书以备查验；

2、委托代理人必须签字确认，否则授权委托书无效。

3、是委托人参加开标会的才加此项并后附身份证复印件。

三、报价函

报价函（第一次报价）

致： 采购人

1．在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本项目”）竞争性谈判文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                      RMB￥：                       元

的价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本项目并维修其中的任何缺陷。

2．我方已详细审核全部谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3．我方提交的响应文件为：正本一份，副本    份。

4．一旦我方成交，我方保证在       日历天内竣工并移交整个工程，质量要求：      。

5．我方同意所递交的响应文件在“供应商须知前附表”中第11条规定的有效期内有效，在此期间内我方的竞争性谈判响应文件有可能成交，我方将受此约束。

6．随同本竞争性谈判函递交保证金一份，金额为人民币（大写）：          元（￥：       元）。

- 供应商：                             （盖章）

单位地址：

法定代表人：                           （签字或印鉴）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户行银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

- 年    月    日

报价函（第二次报价）

致： 采购人

1．在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本项目”）竞争性谈判文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                      RMB￥：                       元

的价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本项目并维修其中的任何缺陷。

2．我方已详细审核全部谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3．我方提交的响应文件为：正本一份，副本    份。

4．一旦我方成交，我方保证在       日历天内竣工并移交整个工程，质量要求：      。

5．我方同意所递交的响应文件在“供应商须知前附表”中第11条规定的有效期内有效，在此期间内我方的竞争性响应文件有可能成交，我方将受此约束。

6．随同本竞争性谈判函递交保证金一份，金额为人民币（大写）：          元（￥：       元）。

- 供应商：                             （盖章）

单位地址：

法定代表人：                           （签字或印鉴）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户行银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

- 年    月    日

- 注：本表在谈判现场单独手持一份，按照谈判小组要求的时间另行提供。

- 四、保证金缴纳证明

- 五、勘察费用清单

1. 勘察费用清单说明

2. 勘察费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 勘察费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

六、资格审查文件

1）基本情况表

2）拟委任的项目负责人资历表

3）其他资料

### （一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业勘察资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

在本表后附营业执照、资格证书复印件，并加盖公章。

（二）拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学 历 |  | 拟在本工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事勘察工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表应填写项目负责人相关情况，在本表后附相关证明材料并加盖公章。

### （三）其他资料

1、委派的勘察负责人社保机构出具的勘察负责人近三个月养老保险缴纳证明；

2、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进行信用记录查询，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询结果以网上打印页为准，查询时间在招标公告发布时间以后。

3、根据石政办发[2016]70号文和石家庄市财政局《关于在政府采购活动中使用信用报告的通知》的规定，投标时须提供石家庄信用办审核通过并在“信用石家庄”网站进行公示的《信用报告》或信用记录(信用等级需在BBB（含）及以上，信用报告无不良记录）（开标时提供原件）。

4、供应商需提供2018年8月至今至少3个月的依法缴纳税收的完税证明。

5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖供应商公章）。

### 七、评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，并结合本次采购项目的实际情况，本着保护竞争，维护采购的公正性、公平性和严肃性，特制定本评审办法。

一、评审采用最低评标价法，谈判小组从报价、施工组织设计等方面对所有供应商的响应文件进行评审。

二、评标由采购人依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表 1 名与河北省政府采购统一专家库中随机抽取 2 人,有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 3 人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与供应商有利害关系的专家不能担任评委。

三、谈判程序及定标原则

1、初步审查：

（1）谈判小组对供应商资格进行审查，详见附表1.

（2）谈判小组对通过资格审查的响应文件，进行符合性评审，审查其是否符合谈判文件规定的实质性条款。未通过符合性评审的响应文件，按无效响应文件处理，只有通过符合性评审的响应文件才能进入谈判的下一阶段。

2、谈判过程

谈判小组与通过资格审查的供应商围绕技术、合同条款等内容分别进行一轮或多轮谈判。

（1）谈判小组审核对比、分析各有效响应文件，提出需要澄清解释的问题清单并制定谈判要点。

（2）谈判小组与单一供应商分别进行谈判。谈判小组与供应商的谈判、供应商二次报价的顺序均为供应商递交响应性文件顺序的逆序，即第一位进行谈判、二次报价的供应商为最后一个递交响应文件的供应商。

（3）谈判小组根据谈判情况，对谈判文件有实质性变动的要求或条款（如有），书面通知供应商要求供应商对实质性变动在规定时间内做出承诺。

（4）谈判小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在规定时间予以补正。细微偏差是指响应文件在实质上响应谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

3、澄清有关问题及最后报价

谈判小组在响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，供应商应谈判小组要求对响应文件中有关问题进行书面澄清，该书面澄清作为其响应文件的一部分。

（1）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

4、宣布最后报价。

谈判小组对各供应商所做出的最后报价进行审查，超出预算金额的按无效处理。

5、二次报价将作为最终评审的依据，根据“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交商”的原则，谈判小组确定二次报价最低者为成交供应商。

6、本项目采购预算金额：300000元，小于或等于采购预算金额的报价为有效报价，大于采购预算金额的谈判报价（包括一次、二次报价）其响应文件按无效处理。

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 备注 | 是否合格及相关情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效 | 原件 |  |
| 2 | 资质证书 | 工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质 |  |  |
| 3 | 项目经理的注册证书 | 注册土木工程师(岩土) | 原件 |  |
| 4 | “信用中国”查询记录 | 有效，符合本谈判文件要求 | 原件 |  |
| 5 | “信用石家庄”网站进行公示的《信用报告或信用记录 | 有效，符合本谈判文件要求 | 原件 |  |
| 6 | 依法缴纳税收的完税证明 | 有效，符合本谈判文件要求 | 原件 |  |
| 7 | 没有重大违法记录的书面声明 | 有效，符合本谈判文件要求 | 原件 |  |
| 8 | 竞争性谈判保证金 | 有效，符合本谈判文件要求 | 原件 |  |
| 9 | 法定代表人签署授权委托书 | 有效，符合本谈判文件要求 | 响应文件正本中附原件 |  |
| 结 论 |  |  |  | 是否通过 |

资格审查要求如下：

1、上表中所列审查项目的证件，均应在响应文件中附复印件，否则该项为不合格；

2、上表中要求提供原件的，应在谈判会议是提供原件备查，复印件、原件必须一致，否则该项为不合格。

3、资格审查项中如有一项不合格，则不能通过资格审查。

附表2：

符合性评审表

| 序号 | 评审项目 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署、盖章 | 符合本谈判文件要求 |
| 2 | 响应文件的装订 | 符合本谈判文件要求 |
| 3 | 总报价 | 不高于本项目的采购预算金额 |
| 4 | 工 期 | 不超过本谈判文件规定的工期 |
| 5 | 质量要求 | 符合本谈判文件要求 |
| 6 | 谈判文件中规定的其他实质性要求 | 符合本谈判文件要求 |
| 结论：是否实质性响应谈判文件要求 |  |  |
| 谈判小组成员签字 |  |  |

注：上述符合性评审内容如有一项不符合，则为未通过符合性评审。